## Slide 1: Gek
Prezentace iterace 1

## Slide 2: Členové týmu
Product owner
  Lukáš Smaženka – Backend
Scrum Master
  Ondřej Šrytr - Backend
Team Member
  František Bartuněk – Backend
  Dmytro Radchuk – Frontend
  Milan Zatloukal – Frondend

## Slide 3: Implementační platforma
Projekt zrealizován jako webová aplikace
Používané jazyky: PHP, HTML, CSS, JS, SQL
Framework: Bootstrap
IDE: PHPStorm, Visual Studio Code
Využití free hostingu webzdarma

## Slide 6: Co je hotovo a na čem se pracuje
Done
  Plánování projektu
  Hlavní struktura stránky a design
  Seřízená a připravená databáze
  Základní funkce uživatelů a role (přihlášení, register, verifikace mailem apod.)
In progress
  Články (vložení nových, úpravy, mazání, zobrazení)
  Uživatelé – Úprava profilu, vypsání statistik,
To do
  Helpdesk
  Administrace
  …

## Slide 7: Práce s týmovými nástroji
Scrumdesk
  Ze začátku dělalo problém projekt celý naplánovat
  Zvyklost programovat a řešit problémy tak jak přicházejí
MS Teams
  Používaný pro týmové schůzky a zahájení konverzací o různých problémech
GitHub
  Repozitář ondrejsrytr/gek
  Napojený na IDE pro práci s kódem přímo z repozitáře (dovolí ihned pushnout změny, rychlejší než pracovat lokálně a pak vše nahrávat)

## Slide 8: Retrospektiva
První sprint ve Scrumdesku se nám moc nepovedl
  Spousta chyb kterým se mohlo předejít
  Druhý sprint už je mnohem lépe naplánovaný a běží bez větších problémů
Komunikace v MSTeams je dostačující, scházíme se často
  Pokud je potřeba rychlá, kritická schůzka všichni se dokážeme sejít
Mohli bychom lépe využívat funkce GitHubu
  Zprovoznit Insights
  Používat komentáře ke commits
Kvůli záseku v plánování projektu ve Scrumdesku je náš tým v časovém skluzu